## Slide 1
A-RMS
313DEVGRP
DESIGN 2025
Ai + ALM + RMS + PMS =
© Copyright 2010-2026 313DEVGRP - All Rights Reserved

## Slide 2
계획 – 현황 비교 |  |  | 
구분 | 계획 | 현황 | 비율(%)
Time | 729 | 347 | 47.6%
Time 일정 현황
Scope 범위 현황
Resource 자원 현황
11.6%
(18개)
[ A-RMS ] Weekly Report
일정 준수율
42.6%
(66개)
지연 건수
+12개
신규 추가
+1개
금주 완료
요구사항 현황
155 | 65 | 25 | 50 | 15
전체 | 완료 | 진행중 | 열림 | 기타
18명
총 인원
18명
금주 작업 인원
15.5개
평균 이슈 처리량
1위 | 2위 | 3위
dongmin lee | root | yhs(1개)
Top3 기여자 (금주)
Chart: 종합 현황
| 일정 경과율(%) | 자원 가동율(%) | 요구사항 완료율(%)
계획 | 100 | 100 | 100
현재 | 88 | 55 | 68
Chart: 일정 경과 (47.6%)
| 일정
현재 | 347
계획 | 729
25년 50주차 (25.12.08~25.12.14)

## Slide 3
일정분석 내용
현재 전체 일정 진행률
범위 분석 내용
요구사항 진척도
자원 분석 내용
가동률
종합 분석 결과
종합 분석결과, 기한 이내에 프로젝트를 마무리 할 가능성이 있습니다.